Scrum kis team-ekben érdemes alkalmazni 6-7 fejlesztő. Van egy Scrum Master és Product Owner (PO). Fejlesztők a vállalt feladatokat leszállítják, tervezés + fejlesztés + tesztelés egy tervezett időpontban. Scrum amellett van, hogy egységesen értsenek a fejlesztők a fejlesztésekhez, tehát ha valaki kiesik, akkor ugyanúgy tudja más is.

Scrum master a scrum folyamatokért felel, munka módszereket (ceremónia mester) felügyeli, csapat érdekeit is képviseli a Product Owner felé. Segít betartani a szabályokat a csapat felé.

Product Owner az a személy, aki az ügyféllel kapcsolatot tart, ügyfél rendelését, feladatait felbontja részletes specifikációkra (funkciók, kinézet). Ő fogadja el a javításokat is.

A Scrum-ban rövid fejlesztési ciklusok vannak, ezek a sprintek. Mindig ugyanannyi ideig tart 2-3 hétig szokott tartani. Következménye, hogy elhúzódott a funkciók lefejlesztése, így a „veszteség” csökkentése érdekében kisebb feature-ek lefejlesztése a nagyobbak helyett.

Csapat bevállalja a feladatokat és a PO.

Új verziónál dokumentáció készítése fejlesztői és felhasználói oldalon.

Task board, ahol lehet követni a feladatokat, amik a sprintben vannak.

**Backlogs**, Elvégzendő feladatok. Nehézség szerint van rendezve. „Effort” mérőszám, ami megmondja, hogy mennyi erőfeszítésbe telik megcsinálni. Acceptance criteria, ami a fontos kritériumokat tartalmazza, hogy elfogadható legyen a sprint végére.

* **New**: Új feladat
* **Approved:** Ha már ready állapotban van a „sztori”, neki lehet állni a fejlesztésnek.
* **Commited:** Meg fog történni a fejlesztés
* **Resolved:** Megoldva
* **Done:** Kész
* **Removed**: Feladat törölve

**Feature Timeline**: Funkciók idővonala

Meeting:

1. Planning: tervezések, feladatok „beígérése”
2. Taskosítás: „Sztorik” felbontása feladatokra és kiosztása
3. Demo: Ügyfélnek kész szoftver bemutatása
4. Retrospective: Visszatekintés, segít a jobb munkavégzésben
   1. Mi volt ami akadályozta a munkában?
   2. Mi volt a fejleszteni való?
   3. Mi az ami folytatva legyen?

Független meeting a Grooming, hogy milyen új feladatok vannak.